RÚBRICA Y GUÍA DE GESTIÓN ÁGIL - PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESTILO KANBAN

| Materia: | Aseguramiento De La Calidad De Software |
| --- | --- |
| Carrera: | Ingeniería De Software |
| Empresa Cliente: | Empresa Edwin (Servicios de Paquetería y Logística) |
| Equipo de Desarrollo: | Astra Company |

| Nombre Alumno | Matrícula |
| --- | --- |
| González Ruiz Víctor Manuel | 17-011-0529 |
| Hernández Segundo Adrián | 20-003-1419 |
| Hernández Jesús David | 21-011-1319 |
| Martínez Julián Luis Uriel | 21-011-0345 |

TABLA DE CONTENIDO

- Introducción y Objetivos

- PARTE I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES APLICADOS AL PROYECTO

  - 2.1 Tiempo de Ciclo (Cycle Time) en la Plataforma Kanban

  - 2.2 Categorización por Tallas (T-Sizes) para Envíos

  - 2.3 Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) del Proyecto

  - 2.4 Ley de Little aplicada al Flujo de Paquetería

- PARTE II: DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO

  - 3.1 Filosofía de Diseño y Principios de Experiencia de Usuario

  - 3.2 Guía de Estilos y Sistema de Diseño

  - 3.3 Especificaciones de Pantallas Principales

  - 3.4 Visualización de Métricas en Tiempo Real

- PARTE III: DIAGRAMAS Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

  - 4.1 Diagramas de Casos de Uso

  - 4.2 Diagramas de Secuencia

  - 4.3 Diagrama de Estados - Ciclo de Vida de una Orden

  - 4.4 Diagrama de Componentes

- PARTE IV: PROMPTS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN ÁGIL DEL PROYECTO

  - 5.1 Prompt 1: Creación de Objetivos de Sprint para la Plataforma

  - 5.2 Prompt 2: Creación de Objetivos de Producto

  - 5.3 Prompt 3: Eliminación de Impedimentos en el Desarrollo

  - 5.4 Prompt 4: Definición de Hecho (DoD) para la Plataforma

  - 5.5 Prompt 5: Mejora basada en Métricas DORA

  - 5.6 Prompt 6: Resolución de Conflictos en el Equipo

- PARTE V: MATRIZ DE INTEGRACIÓN PROYECTO-CONCEPTOS

- Conclusiones y Próximos Pasos

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 Introducción

Para: Empresa Edwin
De: Astra Company
Fecha: 03/10/2025
Asunto: Rúbrica y Guía de Gestión Ágil - Plataforma de Gestión de Proyectos Kanban

La empresa Empresa Edwin, especializada en servicios de paquetería y logística, se enfrenta al desafío de gestionar un alto volumen de envíos y tareas operativas de manera eficiente. La falta de un sistema centralizado y visual para el seguimiento de cada paquete, desde su recepción hasta su entrega final, genera cuellos de botella, falta de visibilidad para los equipos y potenciales errores en el proceso.

Para solucionarlo, Astra Company se complace en presentar el desarrollo de una Plataforma de Gestión de Procesos estilo Kanban a la medida. Este sistema transformará el flujo de trabajo de paquetería en un tablero digital e intuitivo, donde cada envío será representado como una tarjeta que se moverá a través de etapas personalizadas: "Recibido", "En Almacén", "En Ruta", "Entregado". Esto proporcionará una visión clara, en tiempo real, del estado de cada paquete a todos los departamentos involucrados.

1.2 Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web de gestión de procesos interna, basada en la metodología Kanban, para optimizar, rastrear y visualizar en tiempo real el flujo de trabajo de paquetería de Empresa Edwin, mejorando la eficiencia operativa y la colaboración entre sus equipos.

Objetivos Específicos

- Implementar un tablero Kanban digital que permita visualizar y gestionar el flujo de envíos mediante listas personalizables y movimiento de tarjetas con información de paquetes mediante arrastrar y soltar.

- Establecer un sistema de roles y permisos ("Supervisor", "Operario de Almacén", "Repartidor") para controlar el acceso y las acciones disponibles para cada tipo de usuario.

- Integrar un módulo de notificaciones en tiempo real que alertará a los usuarios sobre cambios críticos en el estado de un paquete o cuando se les asigne una nueva tarea.

- Desarrollar un historial de cambios detallado para cada tarjeta (paquete), que registre toda actividad para garantizar la total trazabilidad de los envíos.

- Incorporar un sistema de chat interno por tablero o paquete, facilitando la comunicación directa entre los empleados.

- Garantizar la sincronización de datos en tiempo real y la gestión de concurrencia, asegurando que toda la información del tablero se actualice al instante para todos los usuarios.

2. PARTE I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES APLICADOS AL PROYECTO

2.1 Tiempo de Ciclo (Cycle Time) en la Plataforma Kanban

Definición en el Contexto del Proyecto

El tiempo de ciclo en nuestra plataforma mide la duración total desde que un paquete es Recibido en el sistema hasta que es Entregado al destinatario final.

Fórmula Aplicada

Tiempo de Ciclo = Fecha/Hora de Entrega - Fecha/Hora de Recepción

Puntos de Medición en el Flujo

| Estado | Punto de Inicio/Fin |
| --- | --- |
| Recibido | Inicio del tiempo de ciclo |
| Preparado | Tiempo parcial 1 (procesamiento en almacén) |
| En Camino | Tiempo parcial 2 (tránsito) |
| Entregado | Fin del tiempo de ciclo |
| Problema | Pausa del tiempo de ciclo (reloj detenido) |

Visualización en la Plataforma

Siguiendo la guía de estilos, el tiempo de ciclo se mostrará:

- En tarjetas individuales: Badge con formato Body Small mostrando "Ciclo: 3h 20m"

- En columnas: Promedio de tiempo en esa etapa usando color Azul Logístico

- En dashboard: Gráfico de tendencias con alertas en Naranja Logístico cuando supere umbrales

Beneficio para Empresa Edwin

- Permite identificar qué rutas o repartidores son más eficientes

- Ayuda a ofrecer ventanas de entrega más precisas a los clientes

- Detecta cuellos de botella (ej. demasiado tiempo en "Preparado")

2.2 Categorización por Tallas (T-Sizes) para Envíos

Definición en el Contexto del Proyecto

Sistema de clasificación de paquetes por tamaño y complejidad utilizando tallas de ropa (XS a XL) para optimizar la asignación de recursos y la planificación de rutas.

Escala Adaptada para Paquetería

| Talla | Tipo de Envío | Requerimientos Especiales | Color Asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| XS | Sobre, documento | Ninguno | Verde Operativo |
| S | Paquete pequeño (libro, caja pequeña) | Manejo estándar | Verde Operativo |
| M | Paquete mediano (electrodoméstico pequeño) | Cuidado estándar | Azul Logístico |
| L | Paquete grande (televisor, mueble pequeño) | Dos personas, vehículo grande | Naranja Logístico |
| XL | Carga voluminosa (mueble armado, mudanza) | Vehículo especial, planificación | Rojo Crítico |

Implementación en la Plataforma

- En creación de orden: Selector visual de talla con descripción

- En tarjetas del tablero: Badge con la talla y color correspondiente

- En asignación de repartidor: Filtro automático que muestra solo repartidores con capacidad para la talla

- En métricas: Análisis de tiempo de ciclo por talla

Beneficio para Empresa Edwin

- Balancea la carga de trabajo entre repartidores

- Evita asignar paquetes grandes a vehículos pequeños

- Permite análisis de rendimiento por tipo de envío

2.3 Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) del Proyecto

A continuación se presenta la WBS completa del proyecto "Plataforma Kanban para Empresa Edwin", desglosada en entregables y paquetes de trabajo:

1.0 PLATAFORMA KANBAN PARA EMPRESA EDWIN

│

├── 1.1 DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO (UI/UX)

│   ├── 1.1.1 Investigación y Definición

│   │   ├── 1.1.1.1 Entrevistas con personal de paquetería

│   │   └── 1.1.1.2 Wireframes de baja fidelidad

│   ├── 1.1.2 Sistema de Diseño

│   │   ├── 1.1.2.1 Paleta de colores corporativa

│   │   ├── 1.1.2.2 Tipografía y jerarquía visual

│   │   ├── 1.1.2.3 Sistema de componentes

│   │   └── 1.1.2.4 Biblioteca de iconografía

│   └── 1.1.3 Diseño de Pantallas de Alta Fidelidad

│       ├── 1.1.3.1 Pantalla de Registro/Login

│       ├── 1.1.3.2 Pantalla de Configuración de Seguridad

│       ├── 1.1.3.3 Pantalla de Preferencias Laborales

│       ├── 1.1.3.4 Tablero Kanban principal

│       ├── 1.1.3.5 Vista de Detalle de Orden

│       └── 1.1.3.6 Vista de creación de nueva orden (con T-Sizes)

│

├── 1.2 DESARROLLO DEL FRONTEND

│   ├── 1.2.1 Configuración del Proyecto

│   ├── 1.2.2 Implementación de Componentes Base

│   └── 1.2.3 Implementación de Módulos Funcionales

│       ├── 1.2.3.1 Módulo de autenticación

│       ├── 1.2.3.2 Módulo de gestión de usuarios

│       ├── 1.2.3.3 Módulo del Tablero Kanban

│       │   ├── 1.2.3.3.1 Renderizado de columnas y tarjetas

│       │   ├── 1.2.3.3.2 Lógica de drag-and-drop

│       │   └── 1.2.3.3.3 Filtros y búsqueda

│       ├── 1.2.3.4 Módulo de gestión de órdenes

│       ├── 1.2.3.5 Módulo de notificaciones en tiempo real

│       └── 1.2.3.6 Módulo de chat interno

│

├── 1.3 DESARROLLO DEL BACKEND

│   ├── 1.3.1 Configuración del Servidor y Base de Datos

│   ├── 1.3.2 Implementación de la API

│   │   ├── 1.3.2.1 Servicio de Gestión de Usuarios

│   │   ├── 1.3.2.2 Servicio de Gestión de Órdenes

│   │   ├── 1.3.2.3 Servicio de Validaciones y Reglas

│   │   ├── 1.3.2.4 Servicio de Notificaciones

│   │   ├── 1.3.2.5 Servicio de Rutas

│   │   └── 1.3.2.6 Servicio de Historial

│   └── 1.3.3 Gestión de Archivos

│

├── 1.4 DOCUMENTACIÓN

│   ├── 1.4.1 Documentación Técnica (API, arquitectura)

│   └── 1.4.2 Documentación de Usuario (manuales por rol)

│

└── 1.5 GESTIÓN DEL PROYECTO Y CALIDAD

├── 1.5.1 Gestión del Proyecto (sprints, riesgos)

└── 1.5.2 Aseguramiento de la Calidad (pruebas, inspecciones)

2.4 Ley de Little aplicada al Flujo de Paquetería

Definición en el Contexto del Proyecto

La Ley de Little establece la relación entre el número de paquetes en el sistema (WIP), la tasa de entregas (Throughput) y el tiempo de ciclo promedio.

Fórmula Aplicada

Paquetes en Sistema (WIP) = Tasa de Entregas × Tiempo de Ciclo Promedio

O su forma más útil:

Tiempo de Ciclo = WIP / Tasa de Entregas

Ejemplo Práctico con Datos de Empresa Edwin

| Variable | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| WIP | 50 paquetes | Promedio de paquetes en el sistema |
| Throughput | 10 paq/hora | Capacidad de entrega del equipo |
| Tiempo de Ciclo | 5 horas | Tiempo promedio calculado |

Implementación en la Plataforma

La plataforma calculará y mostrará en tiempo real:

- WIP Actual: Conteo de todas las tarjetas en columnas "Recibido", "Preparado" y "En Camino"

- Throughput (Hoy): Paquetes entregados en el día

- Tiempo de Ciclo Estimado: Cálculo automático usando la ley

Alertas Predictivas

Cuando el WIP supere umbrales configurados, el sistema alertará:

"El WIP ha alcanzado 60 paquetes. Con el throughput actual de 10 paq/hora, el tiempo de ciclo estimado será de 6 horas. Revise la columna 'Preparado'."

Beneficio para Empresa Edwin

- Permite predecir tiempos de entrega basados en carga actual

- Ayuda a tomar decisiones proactivas (ej. asignar más repartidores)

- Visualiza el impacto de los cuellos de botella

3. PARTE II: DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO

3.1 Filosofía de Diseño y Principios de Experiencia de Usuario

3.1.1 Enfoque Centrado en el Usuario

El diseño de la plataforma Kanban se fundamenta en los principios de usabilidad y eficiencia operativa, considerando los flujos de trabajo específicos del sector de paquetería y logística. La interfaz prioriza la claridad visual y la reducción de fricción en las operaciones diarias.

3.1.2 Metodología de Diseño Iterativo

El proceso de diseño sigue un enfoque iterativo basado en Design Thinking, comenzando con la investigación de usuarios, seguido de wireframes, prototipos interactivos y mockups de alta fidelidad.

3.2 Guía de Estilos y Sistema de Diseño

3.2.1 Paleta de Colores Corporativa

| Color | Uso | Código |
| --- | --- | --- |
| Azul Logístico | Botones primarios, elementos clave | #2563EB |
| Azul Oscuro | Hover, navegación | #1E40AF |
| Verde Operativo | Éxito, completado | #059669 |
| Naranja Logístico | Alertas, atención | #EA580C |
| Rojo Crítico | Errores, urgencia | #DC2626 |

3.2.2 Tipografía

- Familia: Inter (excelente legibilidad en pantallas)

- Escala: H1 (40px) a Caption (12px)

3.2.3 Sistema de Espaciado

- Base Unit: 8px

- Escala: XS (4px) a XXL (48px)

3.3 Especificaciones de Pantallas Principales

3.3.1 Pantalla de Registro de Usuario

Formulario de paso único con:

- Información personal (nombre, email, teléfono)

- Información laboral (cargo, rol)

- Configuración de seguridad (contraseña, 2FA)

3.3.2 Tablero Kanban Principal

- Columnas: "Recibido", "Preparado", "En Camino", "Entregado", "Problema"

- Tarjetas con: información del paquete, talla (T-Size), tiempo de ciclo parcial

- Drag-and-drop con feedback visual

- Filtros por talla, repartidor, zona

3.3.3 Vista de Detalle de Orden

- Información completa del paquete

- Historial de cambios (auditoría)

- Chat interno vinculado a la orden

- Documentos adjuntos (fotos, firmas)

3.4 Visualización de Métricas en Tiempo Real

La plataforma incluirá un panel de métricas con:

| Métrica | Visualización | Color |
| --- | --- | --- |
| WIP Actual | Número grande + tendencia | Azul |
| Throughput Hoy | Número + comparación ayer | Verde |
| Tiempo de Ciclo Promedio | Tiempo + alerta si > umbral | Variable |
| Distribución por Talla | Gráfico de pastel | Por talla |
| Cuellos de Botella | Columnas con tiempo promedio | Naranja si alto |

4. PARTE III: DIAGRAMAS Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

4.1 Diagramas de Casos de Uso

4.1.1 Diagrama de Casos de Uso Principal

ACTORES:

- Administrador del Sistema

- Coordinador de Logística

- Repartidor

- Cliente Interno

- Sistema de Notificaciones

CASOS DE USO PRINCIPALES:

- CU-001: Registro de Usuario

- CU-002: Visualizar Tablero Kanban

- CU-003: Mover Orden Entre Columnas

- CU-004: Ver Detalle de Orden

- CU-005: Crear Nueva Orden (con Talla)

- CU-006: Asignar Repartidor (con validación de talla)

- CU-007: Reportar Problema

- CU-008: Ver Métricas en Tiempo Real (WIP, Throughput, Ciclo)

4.2 Diagramas de Secuencia

4.2.1 Diagrama de Secuencia - Mover Orden Entre Columnas

Este diagrama muestra la interacción completa cuando un usuario mueve una tarjeta, incluyendo:

- Validación de transición permitida

- Actualización en base de datos

- Registro en historial

- Notificaciones en tiempo real

- Actualización de métricas (WIP, tiempo de ciclo parcial)

4.3 Diagrama de Estados - Ciclo de Vida de una Orden

text

[Recibido] → [Preparado] → [En Camino] → [Entregado]

↑           ↓              ↓

└────── [Problema] ←───────┘

↓ (desde cualquier estado)

[Cancelado]

Reglas de Transición:

| Transición | Condiciones | Acciones Automáticas |
| --- | --- | --- |
| Recibido → Preparado | Documentación completa, embalaje verificado | Generar etiqueta, asignar talla |
| Preparado → En Camino | Repartidor asignado y aceptado | Notificar destinatario, activar GPS |
| En Camino → Entregado | Firma digital, ubicación confirmada | Generar comprobante, actualizar métricas |
| Cualquier estado → Problema | Descripción del problema, evidencia | Notificar supervisor, pausar timer |

4.4 Diagrama de Componentes

┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐

│   TABLERO       │────▶│   GESTIÓN DE    │────▶│   VALIDACIONES  │

│   KANBAN        │     │   ÓRDENES       │     │   Y REGLAS      │

└─────────────────┘     └─────────────────┘     └─────────────────┘

│                       │                        │

▼                       ▼                        ▼

┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐

│   FORMULARIO    │     │   GESTIÓN DE    │     │   SISTEMA DE    │

│   DE REGISTROS  │     │   USUARIOS      │     │   NOTIFICACIONES│

└─────────────────┘     └─────────────────┘     └─────────────────┘

│                       │                        │

└───────────┬───────────┴───────────┬────────────┘

▼                        ▼

┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐

│   BASE DE       │     │   ALMACÉN DE    │

│   DATOS         │     │   ARCHIVOS      │

└─────────────────┘     └─────────────────┘

5. PARTE IV: PROMPTS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN ÁGIL DEL PROYECTO

5.1 Prompt 1: Creación de Objetivos de Sprint para la Plataforma

Prompt Completado para el Proyecto

Usamos Sprints de dos semanas para construir una Plataforma de Gestión de Proyectos

estilo Kanban para una empresa de paquetería. La Visión del Producto es transformar

el flujo de trabajo logístico en un tablero digital intuitivo que optimice la

eficiencia operativa y reduzca errores. Utilizamos Objetivos de Producto mensuales

como metas a medio plazo. El objetivo mensual actual es implementar el módulo

principal del tablero Kanban con funcionalidades básicas de gestión de órdenes.

Este es el primer Sprint del objetivo mensual actual.

Así que, desglosa el objetivo mensual actual en metas más pequeñas a corto plazo

y úsalas como base para crear un Objetivo de Sprint para el primer Sprint alineado

con la Visión del Producto y el Objetivo de Producto actual a través del modelo FOCUS:

**Diversión:** "El Vuelo Inicial del Paquete" - Primera versión del tablero volando

**Orientado a resultados:** Implementar las columnas "Recibido", "Preparado" y

"Entregado" con capacidad de crear órdenes básicas y mover tarjetas entre columnas

**Colaborativo:** Todo el equipo Scrum (desarrolladores frontend, backend, diseñador,

Product Owner) define juntos los criterios de aceptación

**Último:** Porque necesitamos validar con usuarios reales el flujo básico antes de

añadir complejidades como notificaciones o chat

**Singular:** Un único objetivo: tener un tablero funcional de principio a fin

5.2 Prompt 2: Creación de Objetivos de Producto

Prompt Completado para el Proyecto

Estamos construyendo una Plataforma de Gestión de Procesos estilo Kanban para una

empresa de paquetería. La Visión del Producto es convertirnos en el estándar de

gestión logística para empresas de tamaño medio, ofreciendo visibilidad total en

tiempo real del flujo de paquetes.

La plataforma tiene dos caras: una para coordinadores y personal de almacén que

gestionan las órdenes, y otra para repartidores que ejecutan las entregas desde

sus dispositivos móviles.

Utilizamos los Objetivos de Producto como metas a medio plazo. Así que, desglosa

la Visión de Producto en varios objetivos más pequeños a medio plazo y crea el

primer Objetivo de Producto dentro del modelo SMART:

**Específico:** Implementar el tablero Kanban básico con capacidad de crear órdenes,

asignarlas a repartidores y registrar entregas

**Medible:** Lograr que el 100% de las órdenes de prueba puedan completar el flujo

completo (Recibido → Entregado) sin errores

**Alcanzable:** Sí, utilizando tecnologías probadas (React para frontend, Node.js

para backend, WebSockets para tiempo real)

**Relevante:** Este objetivo es fundamental porque sin el flujo básico no podemos

añadir funcionalidades avanzadas como notificaciones o chat

**Plazo:** Completar en 4 Sprints (2 meses) para presentar MVP a la empresa Edwin

5.3 Prompt 3: Eliminación de Impedimentos en el Desarrollo

Prompt Completado para el Proyecto

Tenemos 3 equipos Scrum trabajando en un solo producto: la Plataforma Kanban para

Empresa Edwin. Soy el Scrum Master de 2 de los equipos.

Los 3 equipos utilizan una infraestructura de pruebas compartida (entorno de staging)

para validar sus incrementos antes de pasar a producción. Sin embargo, existe un

impedimento: cuando un equipo despliega sus cambios en staging para pruebas,

sobrescribe la configuración y los datos de prueba, afectando las pruebas de los

otros equipos. Esto genera que los equipos pasen tiempo reconfigurando el entorno

en lugar de probar funcionalidades.

Crea un plan paso a paso para eliminar este impedimento:

1. ¿A quién debería invitar para crear un grupo de enfoque?

- Líderes técnicos de los 3 equipos

- Administrador del sistema/DevOps

- Un representante de calidad (QA)

- Product Owner (para entender prioridades)

2. ¿Cómo facilitar la colaboración?

- Reunión inicial para entender el problema desde todas las perspectivas

- Tormenta de ideas con técnicas como "Lean Coffee" para generar soluciones

- Evaluación de opciones (ambientes de prueba por equipo, contenedores Docker,

datos sintéticos, branching strategy)

- Votación para seleccionar la mejor solución

- Plan de implementación con responsables y fechas

3. ¿Qué herramientas de colaboración utilizar?

- Miro o Mural para diagramar soluciones

- Jira para tracking del impedimento

- Slack para comunicación continua

- Documentación compartida en Confluence

- Repositorio con scripts de configuración de entornos

5.4 Prompt 4: Definición de Hecho (DoD) para la Plataforma

Prompt Completado para el Proyecto

Estamos construyendo una aplicación web para gestión de paquetería mediante tablero

Kanban. El nombre del producto es "KanbanLogistics".

La definición de Hecho es la comprensión común y compartida de los criterios que

deben cumplirse para que un Incremento se considere completo.

Crea un documento de Definición de Hecho para el producto KanbanLogistics:

**1. EXPECTATIVAS DE PROCESO**

- [ ] La historia ha sido revisada y aceptada por el Product Owner

- [ ] Se ha actualizado la documentación de usuario si aplica

- [ ] Los criterios de aceptación se cumplen al 100%

- [ ] El equipo ha revisado la historia en la Sprint Review

**2. EXPECTATIVAS TÉCNICAS**

- [ ] Código revisado por al menos un compañero (code review)

- [ ] Pruebas unitarias escritas y pasando (cobertura mínima 80%)

- [ ] Pruebas de integración pasan

- [ ] No hay errores de linting

- [ ] Código sigue estándares definidos en guía de estilos

**3. EXPECTATIVAS DE ENTREGA**

- [ ] Desplegado en entorno de staging para validación

- [ ] Pruebas de humo realizadas en staging

- [ ] Documentación de API actualizada (si aplica)

- [ ] Migraciones de base de datos automatizadas y probadas

**4. ESTÁNDARES Y EXPECTATIVAS DEL SECTOR**

- [ ] Cumple con normativas de protección de datos (GDPR/ley local)

- [ ] Accesibilidad básica (WCAG 2.1 nivel AA)

- [ ] Trazabilidad de cambios para auditoría

**5. EXPECTATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN**

- [ ] Alineado con la guía de estilos corporativa

- [ ] Mensajes de commit siguen convención establecida

- [ ] Riesgos de seguridad evaluados

**6. REQUISITOS NO FUNCIONALES**

- [ ] Tiempo de respuesta < 2 segundos para operaciones normales

- [ ] Soporte para navegadores definidos (Chrome, Firefox, Edge)

- [ ] Diseño responsive funciona en tablets y móviles

- [ ] Manejo de concurrencia probado (múltiples usuarios simultáneos)

5.5 Prompt 5: Mejora basada en Métricas DORA

Prompt Completado para el Proyecto

Las métricas DORA son 4 métricas fundamentales para medir el rendimiento de entrega.

En nuestro proceso actual de entrega de la Plataforma Kanban hemos logrado los

siguientes resultados promedio:

- **Tiempo de entrega del cambio:** 3 días (desde commit hasta producción)

- **Frecuencia de despliegue:** Una vez por semana

- **Tasa de fallo de cambio:** 15% (3 de cada 20 despliegues causan incidentes)

- **Tiempo de recuperación fallido:** 6 horas promedio

Ahora, queremos mejorar nuestro proceso para convertirnos en un Equipo Scrum de

Élite con las siguientes expectativas:

- **Tiempo de entrega del cambio:** Menos de 1 día

- **Frecuencia de despliegue:** Bajo demanda (2-3 despliegues por día)

- **Tasa de fallo de cambio:** Menos del 5%

- **Tiempo de recuperación fallido:** Menos de 1 hora

Elabora una lista de mejoras:

**MEJORAS PARA TIEMPO DE ENTREGA**

1. Implementar integración continua automatizada

2. Reducir tamaño de las historias (historias más pequeñas y frecuentes)

3. Automatizar pruebas de regresión

4. Mejorar branching strategy (trunk-based development)

**MEJORAS PARA FRECUENCIA DE DESPLIEGUE**

1. Automatizar despliegue a producción (CI/CD completo)

2. Feature flags para activar/desactivar funcionalidades

3. Despliegues azul/verde para cero downtime

4. Eliminar aprobaciones manuales innecesarias

**MEJORAS PARA TASA DE FALLO**

1. Ampliar cobertura de pruebas unitarias

2. Implementar pruebas automatizadas de integración

3. Pruebas de rendimiento en staging antes de producción

4. Canary releases (despliegue gradual)

**MEJORAS PARA RECUPERACIÓN**

1. Monitoreo en tiempo real con alertas automáticas

2. Rollback automático ante fallos críticos

3. Playbooks de incidentes documentados y probados

4. Sesiones post-mortem sin culpa

5.6 Prompt 6: Resolución de Conflictos en el Equipo

Prompt Completado para el Proyecto

Somos un equipo Scrum que trabaja en la Plataforma Kanban para Empresa Edwin.

Recientemente, ha surgido un conflicto entre los desarrolladores del back-end y

María, nuestra desarrolladora front-end.

María defiende que la lógica de validación de transiciones de estado (ej. qué

movimientos están permitidos entre columnas) debe manejarse en el front-end para

dar feedback inmediato al usuario. Los desarrolladores back-end argumentan que

toda la lógica de negocio debe estar en el back-end por seguridad y consistencia,

y que el front-end solo debe mostrar lo que el back-end valida.

El conflicto está escalando a discusiones acaloradas en las daily meetings. Como

Scrum Master, debo intervenir.

Sé que debo ser imparcial. Utilizo dos preguntas para preparar el terreno:

1. ¿Hemos creado un incremento Done en los Sprints recientes? → No, el último

Sprint no se completó una historia clave por este desacuerdo

2. ¿Hemos alcanzado el objetivo de Sprint de los Sprints recientes? → No, llevamos

dos Sprints sin cumplir objetivo completo

Plan de acción paso a paso:

**PASO 1: REUNIÓN INDIVIDUAL (1:1)**

- Hablar con María para entender su perspectiva y preocupaciones

- Hablar con cada desarrollador back-end para entender la suya

- No tomar partido, solo escuchar y mostrar empatía

**PASO 2: REUNIÓN DE EQUIPO FACILITADA**

- Convocar reunión específica para resolver el conflicto

- Establecer reglas: respeto, turnos para hablar, enfoque en soluciones

- Usar técnica "¿Qué? ¿Y si? ¿Cómo?" para explorar opciones

**PASO 3: ENFOCAR EN EL OBJETIVO COMÚN**

- Recordar la visión del producto: experiencia de usuario fluida Y datos consistentes

- Presentar las dos preguntas iniciales (incremento Done y objetivo cumplido)

- Preguntar: "¿Cómo podemos lograr ambos objetivos?"

**PASO 4: EXPLORAR SOLUCIONES TÉCNICAS**

- Opción híbrida: validación básica en front-end (UX) + validación completa en back-end (seguridad)

- Caché de reglas en front-end sincronizado vía WebSockets

- Definir claramente qué reglas pueden estar en front-end y cuáles no

**PASO 5: DECISIÓN COLABORATIVA**

- Votar la solución que mejor equilibre UX y seguridad

- Documentar el acuerdo en la Definición de Hecho

- Probar en el próximo Sprint y revisar en retrospectiva

**PASO 6: SEGUIMIENTO**

- Verificar que la solución implementada funciona

- Celebrar el primer incremento Done tras el acuerdo

- Reforzar la colaboración alcanzada

6. PARTE V: MATRIZ DE INTEGRACIÓN PROYECTO-CONCEPTOS

6.1 Relación de Conceptos con Componentes del Proyecto

| Concepto | Componente del Proyecto | Implementación Específica |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de Ciclo | Diagrama de Estados | Medición en cada transición de estado |
| T-Sizes | Creación de Orden | Selector de talla en formulario |
| WBS | Planificación del Proyecto | Desglose de entregables (sección 2.3) |
| Ley de Little | Panel de Métricas | Cálculo en tiempo real WIP/Throughput |

6.2 Relación de Prompts con Fases del Proyecto

| Prompt | Fase del Proyecto | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Objetivos de Sprint | Durante todo el proyecto | Cada 2 semanas |
| Objetivos de Producto | Inicio y cada hito | Mensual/trimestral |
| Eliminación de Impedimentos | Durante desarrollo | Cuando surjan |
| Definición de Hecho | Inicio (definición) + refinamiento continuo | Establecer y mejorar |
| Métricas DORA | Retrospectivas | Evaluar mejora continua |
| Resolución de Conflictos | Cuando necesario | Facilitación por Scrum Master |

6.3 Mapa de Navegación del Proyecto Integrado

VISIÓN DEL PRODUCTO (Empresa Edwin)

↓

OBJETIVOS DE PRODUCTO (SMART) ← Prompt 2

↓

WBS (Desglose del trabajo) ← Sección 2.3

↓

OBJETIVOS DE SPRINT (FOCUS) ← Prompt 1 (cada 2 semanas)

↓

T-Sizes (Estimación de historias) ← Sección 2.2

↓

DESARROLLO CON DEFINICIÓN DE HECHO ← Prompt 4

↓

MÉTRICAS (Tiempo de Ciclo, DORA) ← Secciones 2.1 y Prompt 5

↓

↙ ↘

IMPEDIMENTOS (Prompt 3)   CONFLICTOS (Prompt 6)

↘ ↙

RETROSPECTIVA

↓

MEJORA CONTINUA (Ley de Little) ← Sección 2.4

↓

NUEVO SPRINT

7. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

7.1 Valor del Proyecto

El desarrollo de la Plataforma de Gestión de Proyectos estilo Kanban para Empresa Edwin, enriquecida con los conceptos fundamentales y prompts profesionales, representa:

- Para el Cliente (Empresa Edwin):

  - Visibilidad total del flujo de paquetes en tiempo real

  - Reducción de tiempos de ciclo mediante identificación de cuellos de botella

  - Asignación optimizada de repartidores basada en tallas de envío

  - Predicción precisa de entregas usando Ley de Little

- Para el Equipo (Astra Company):

  - Marco de trabajo ágil con objetivos claros (FOCUS, SMART)

  - Definición compartida de calidad (DoD)

  - Métricas objetivas para mejora continua (DORA)

  - Herramientas para resolver conflictos y eliminar impedimentos

7.2 Cumplimiento de Objetivos

| Objetivo Específico | Cómo se Cumple |
| --- | --- |
| Tablero Kanban digital | Diseño completo en sección 3 |
| Sistema de roles | Casos de uso y WBS |
| Notificaciones en tiempo real | Diagrama de componentes |
| Historial de cambios | Diagrama de estados |
| Chat interno | WBS (1.2.3.6) |
| Sincronización tiempo real | Diagrama de secuencia |

7.3 Próximos Pasos

Fase 1 (Sprint 1-2):

- Configurar entorno de desarrollo

- Implementar tablero básico con columnas principales

- Crear formulario de órdenes con T-Sizes

Fase 2 (Sprint 3-4):

- Implementar sistema de autenticación y roles

- Desarrollar módulo de asignación de repartidores

- Integrar métricas básicas (tiempo de ciclo)

Fase 3 (Sprint 5-6):

- Añadir notificaciones en tiempo real

- Implementar chat interno

- Panel de métricas completo (DORA, Ley de Little)

Fase 4 (Sprint 7-8):

- Pruebas de usuario con Empresa Edwin

- Ajustes basados en feedback

- Despliegue en producción

7.4 Recomendación Final

El proyecto se considera VIABLE y ALTAMENTE RECOMENDABLE para implementación inmediata, basado en:

- Documentación sólida: Especificaciones técnicas completas

- Alineación con necesidades: Solución directa a problemas operativos

- Fundamentación teórica: Conceptos validados (Tiempo de Ciclo, T-Sizes, WBS, Ley de Little)

- Herramientas prácticas: Prompts profesionales para gestión ágil

- Plan realista: Cronograma alcanzable con hitos definidos

ANEXOS

Anexo A: Glosario del Proyecto

| Término | Definición en el Proyecto |
| --- | --- |
| Tiempo de Ciclo | Tiempo desde "Recibido" hasta "Entregado" |
| Talla (T-Size) | Clasificación de paquete (XS a XL) |
| WIP | Paquetes en columnas no finalizadas |
| Throughput | Paquetes entregados por hora/día |
| DoD | Lista de verificación para considerar algo "terminado" |
| DORA | Métricas de rendimiento de entrega |

Anexo B: Plantillas del Proyecto

Plantilla de Objetivo de Sprint

Título: [Nombre memorable]

Objetivo: [Qué lograremos en 2 semanas]

Métrica de éxito: [Cómo mediremos]

Porqué: [Razón última para el negocio]

Plantilla de Definición de Hecho (Checklist)

- [ ] Código revisado por par

- [ ] Pruebas unitarias pasan (>80% cobertura)

- [ ] Documentación actualizada

- [ ] Desplegado en staging

- [ ] Aceptado por Product Owner

- [ ] Pruebas de humo exitosas

| Documento preparado por: | Astra Company |
| --- | --- |
| Cliente: | Empresa Edwin |
| Propósito: | Rúbrica y Guía de Gestión Ágil para Plataforma Kanban |
| Versión: | 2.0 (Integrada con conceptos y prompts) |
| Fecha: | 25 de Febrero de 2026 |
| Próxima revisión: | 25 de Marzo de 2026 |