## Stack Tecnológico Completo

| Capa | Tecnologías | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Servidor | XAMPP (Apache) | Hosting local, servir archivos PHP/HTML |
| Base de Datos | MySQL | Persistencia datos: pedidos, usuarios, notificaciones |
| Backend | PHP | Lógica negocio, CRUD, autenticación, APIs |
| Frontend | HTML5, CSS, JavaScript | UI/UX, drag-and-drop, interactividad |

# Proceso de Desarrollo Paso a Paso

A continuación se detalla cada fase del desarrollo en el orden cronológico real de implementación:

## Fase 1: Configuración Servidor XAMPP

Duración: 1 día | Responsable: Luis

### Tareas realizadas:

- Instalación XAMPP Control Panel v3.3.0

- Configuración Apache: puerto 80, DocumentRoot en C:/xampp/htdocs

- Activación módulos PHP: mysqli, session, json

- Configuración MySQL: usuario root, creación base de datos 'kanban_easygo'

- Prueba conectividad: phpinfo() y conexión BD exitosa

## Fase 2: Estructura HTML + CSS del Tablero Base

Duración: 2 días | Responsable: Adrián

### Componentes creados:

- 5 columnas Kanban: Recibido, En Preparación, En Camino, Entregado, Problema

- Tarjetas cortas: Diseño compacto con ID, cliente, estado visual

- Barra lateral izquierda: Logo Easy Go, navegación, perfil usuario

- Drag-and-drop básico: HTML5 draggable attribute

### Decisiones de diseño CSS:

- Paleta colores: Azul #2563EB (recibido), Amarillo #FCD34D (preparación), Verde #059669 (camino), Gris #6B7280 (entregado), Rojo #DC2626 (problema)

- Tipografía: Inter para consistencia con identidad Easy Go

- Layout: CSS Grid para columnas, Flexbox para tarjetas

- Responsive: Media queries en 768px y 1024px

## Fase 3: Tarjetas Completas (Modal Detallado)

Duración: 1.5 días | Responsable: Adrián

Implementación de modal overlay que muestra información completa del pedido al hacer click en tarjeta corta.

### Campos incluidos en tarjeta completa:

- ID pedido, fecha/hora registro

- Datos cliente: nombre, teléfono, email

- Origen y destino completos

- Detalles paquete: peso, dimensiones, descripción

- Estado actual y trabajador asignado

- Historial de cambios de estado

- Botones acción: Editar, Archivar, Cerrar

## Fase 4: Formulario Registro Usuarios

Duración: 1 día | Responsables: Adrián (HTML/CSS)

Creación de registro.php con formulario para dar de alta nuevos trabajadores en el sistema.

### Campos del formulario:

- Nombre completo (requerido, min 3 caracteres)

- Email (requerido, validación formato)

- Teléfono (requerido, formato 10 dígitos)

- Rol (select: Administrador, Coordinador, Repartidor)

- Contraseña (requerido, min 8 caracteres)

- Confirmar contraseña (debe coincidir)

## Fase 5: Implementación JavaScript Tarjetas

Duración: 2 días | Responsable: Luis

### Funcionalidades implementadas:

- Renderizado dinámico: Función renderTarjeta(data) que genera HTML de tarjeta desde objeto JSON

- Toggle modal: Click en tarjeta corta abre modal completa, overlay cierra

- Actualización en vivo: Función updateTarjeta(id, newData) actualiza DOM sin reload

## Fase 6: Backend Tarjetas (PHP + MySQL)

Duración: 3 días | Responsable: Luis

### Creación tabla pedidos en MySQL

### API REST backend/tarjetas.php:

- GET /backend/tarjetas.php: Obtener todas las tarjetas (JSON array)

- POST /backend/tarjetas.php: Crear nueva tarjeta

- PUT /backend/tarjetas.php?id=X: Actualizar estado tarjeta

- DELETE /backend/tarjetas.php?id=X: Eliminar tarjeta

## Fase 7: Backend Trabajadores + Frontend JS

Duración: 2 días | Responsables: Luis (backend y JS)

### Funcionalidades implementadas:

- API GET /backend/trabajadores.php → lista trabajadores

- API POST /backend/trabajadores.php → registrar trabajador

- Select dinámico en formularios para asignar trabajador a pedido

- CSS para badge de rol (admin=azul, coordinador=verde, repartidor=gris)

## Fase 8: Corrección Integración Tarjetas

Duración: 1.5 días | Responsable: Luis y Adrian

### Problemas identificados y solucionados:

- Bug: Tarjetas cortas no sincronizaban con modal completa

Solución: Usar data-attributes consistentes, single source of truth en DOM

- Bug: Render duplicado al hacer múltiples clicks

Solución: Debouncing en event listeners, flag isModalOpen

- Bug: CSS z-index conflictos entre modal y sidebar

Solución: Reorganizar capas: sidebar z-index:100, modal z-index:1000

## Fase 9: Corrección Drag-and-Drop

Duración: 2 días | Responsable: Adrian

### Mejoras implementadas:

- Feedback visual: Cambio opacidad tarjeta a 0.5 durante drag, highlight columna destino

- Validación transiciones: Lógica para permitir solo movimientos válidos (ej: recibido → preparación, no recibido → entregado)

- Animación suave: CSS transition 300ms ease-in-out

- Ghost image: setDragImage() con clone de tarjeta

## Fase 10: Conectar Tablero con Backend

Duración: 1 día | Responsables: Luis

### Integración AJAX con PHP:

- Carga inicial: fetch() a /backend/tarjetas.php al cargar página

- Cambio estado: PUT request al drop de tarjeta

- Crear pedido: POST desde formulario

- Manejo errores: try-catch con mensajes usuario-friendly

## Fases 11-20: Desarrollo Funcionalidades Avanzadas

| Fase | Funcionalidad | Duración | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Modificación información tarjetas | 1 día | JS (inline editing), PHP (UPDATE) |
| 12 | Formulario pedidos completo | 2 días | HTML forms, JS validation, PHP INSERT, SQL |
| 13 | Corrección errores y diseño | 1.5 días | DevTools debugging, CSS refinement |
| 14 | Sistema autenticación completo | 3 días | PHP sessions, password_hash(), HTML/CSS login |
| 15 | Corrección control accesos | 1 día | JS middleware, PHP session checks |
| 16 | Sistema archivados completo | 2 días | SQL tabla archivados, PHP archivar.php, JS auto-archive |
| 17 | Asignación trabajador en pedidos | 1 día | HTML select, JS populate, SQL JOIN |
| 18 | Actualización tiempo real | 2 días | JS setInterval polling, PHP long-polling |
| 19 | Corrección bugs extensiva | 3 días | Testing manual, DevTools, console.log debugging |
| 20 | Sistema notificaciones | 2 días | SQL notificaciones, PHP CRUD, JS toast UI, CSS animations |
| 21 | Botón WhatsApp redirect | 0.5 días | HTML button, WhatsApp API URL, CSS icon |
| 22 | Corrección errores finales | 1 día | Cross-browser testing, UAT |
| 23 | Identidad visual Easy Go | 1.5 días | CSS branding, logos, colores marca, favicons |